COORDENADORIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS (CTR)

RELATÓRIO DO Xº MONITORAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL CTR Nº 04/2025

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS CONCEDIDOS À SOCICAM - ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONTRATO Nº 1.041.080/08

PROCESSO SEI Nº XXXXXXXX

Recife, data de assinatura eletrônica

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	OBJETIVO	4

3.	RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES	5

3.1	TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO RECIFE (TIP)	5

4.	RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS (ABRIL, 2026)	8

5.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	9

APÊNDICE ÚNICO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM ABRIL, 2026	10

### 1. INTRODUÇÃO

O monitoramento das Não Conformidades apontadas nos relatórios de fiscalização é fundamental para acompanhar as ações desenvolvidas pelas concessionárias, garantindo o cumprimento adequado dos Contratos de Concessão.

Nesse contexto este Xº Relatório de Monitoramento do Processo de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025 descreve a evolução das Não Conformidades listadas no Relatório de Fiscalização, referentes às vistorias realizadas nos Terminais Rodoviários de Passageiros de Garanhuns, Caruaru e Recife (TIP) concedidos à Empresa SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda (SOCICAM).

As informações disponibilizadas pela SOCICAM foram consideradas como referência para as vistorias realizadas em 20 de abril de 2026 nos referidos Terminais Rodoviários.

### 2. OBJETIVO

Este Relatório do Xº Monitoramento objetiva apresentar os resultados das vistorias acerca das Não Conformidades registradas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025, referentes aos Terminais Rodoviários de Passageiros dos municípios de Garanhuns, Caruaru e Recife (TIP), conforme o cronograma encaminhado pela Concessionária SOCICAM.

### 3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES

Estão registrados para cada Terminal Rodoviário os resultados da verificação pela ARPE das ações desenvolvidas pela SOCICAM, visando solucionar as Não Conformidades apresentadas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025.

### 3.1 – TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO RECIFE (TIP)

Não Conformidade CRA.PE009.SUL.001 - Desgaste de pavimento

Informação da SOCICAM: A CRA informou que o reparo será realizado

Constatação: Constatou-se fissura no asfalto

Análise da ARPE: A ARPE considera a situação pendente até nova vistoria.

### 4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS (ABRIL, 2026)

Apresenta-se no Quadro 1, a seguir, um resumo da situação das Não Conformidades pendentes do Relatório ARPE/CTR nº 04/2025, de acordo com as vistorias técnicas realizadas em 20/04/2026, dando continuidade ao monitoramento das respectivas soluções.

QUADRO 1 – Resumo da Situação das Não Conformidades Relatório ARPE/CTR Nº 04/2025

| NÃO CONFORMIDADE | INFORMAÇÃO SOCICAM | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CRA.PE009.SUL.001 - Desgaste de pavimento | Constatou-se fissura no asfalto | PENDENTE |

### 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As vistorias técnicas, realizadas em 20 de abril de 2026, bem como as análises apresentadas neste Xº Relatório de Monitoramento do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025, indicam que permanece uma Não Conformidade ainda sem solução definitiva.

Diante desse resultado, considera-se necessário que a ARPE continue realizando vistorias até que a Concessionária efetive a execução dos serviços para correção da Não Conformidade identificada.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Alcides Vieira de Azevedo Bezerra

Analista de Regulação

Matrícula nº 40672015/01

Ciente e de acordo.

Maria Ângela Albuquerque de Freitas

Coordenadora de Transportes e Rodovias

Matrícula nº 209640/01

### APÊNDICE ÚNICO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM ABRIL, 2026

CRA.PE009.SUL.001 – PE-009 – Desgaste de pavimento

|  | Foto 02 – Constatou-se fissura no asfalto. |
| --- | --- |