COORDENADORIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS (CTR)

RELATÓRIO DO 3º MONITORAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL CTR Nº 04/2025

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS CONCEDIDOS À SOCICAM - ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONTRATO Nº 1.041.080/08

PROCESSO SEI Nº 0030200023.007610/2025-19

Recife, data de assinatura eletrônica

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	OBJETIVO	4

3.	RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES	5

3.1	TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO RECIFE (TIP)	5

4.	RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS (JULHO, 2026)	8

5.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	9

APÊNDICE ÚNICO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM JULHO, 2026	10

### 1. INTRODUÇÃO

O monitoramento das Não Conformidades apontadas nos relatórios de fiscalização é fundamental para acompanhar as ações desenvolvidas pelas concessionárias, garantindo o cumprimento adequado dos Contratos de Concessão.

Nesse contexto este 3º Relatório de Monitoramento do Processo de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025 descreve a evolução das Não Conformidades listadas no Relatório de Fiscalização, referentes às vistorias realizadas nos Terminais Rodoviários de Passageiros de Garanhuns, Caruaru e Recife (TIP) concedidos à Empresa SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda (SOCICAM).

As informações disponibilizadas pela SOCICAM foram consideradas como referência para as vistorias realizadas em 15 de julho de 2026 nos referidos Terminais Rodoviários.

### 2. OBJETIVO

Este Relatório do 3º Monitoramento objetiva apresentar os resultados das vistorias acerca das Não Conformidades registradas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025, referentes aos Terminais Rodoviários de Passageiros dos municípios de Garanhuns, Caruaru e Recife (TIP), conforme o cronograma encaminhado pela Concessionária SOCICAM.

### 3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES

Estão registrados para cada Terminal Rodoviário os resultados da verificação pela ARPE das ações desenvolvidas pela SOCICAM, visando solucionar as Não Conformidades apresentadas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025.

### 3.1 – TERMINAL RODOVIÁRIO DE GARANHUNS (GAR)

Não Conformidade GAR 13 - Vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal com desprendimento da cobertura de concreto da armadura de aço.

Informação da SOCICAM: O setor de compras está fazendo levantamento de materiais e equipamentos para execução de cotação.

Constatação: As vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal de Garanhuns foram devidamente refeitas.

Análise da ARPE: Não Conformidade SANADA.

### 3.2 – TERMINAL RODOVIÁRIO DE GARANHUNS (GAR)

Não Conformidade GAR 14 - Viga deteriorada na fachada lateral com armadura de ferro exposta no pátio de manobras do Terminal.

Informação da SOCICAM: O setor de compras está fazendo levantamento de materiais e equipamentos para execução de cotação.

Constatação: A viga da fachada lateral permanece apresentando armadura de ferro exposta.

Análise da ARPE: Não Conformidade Pendente.

### 4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS (JULHO, 2026)

Apresenta-se no Quadro 1, a seguir, um resumo da situação das Não Conformidades pendentes do Relatório ARPE/CTR nº 04/2025, de acordo com as vistorias técnicas realizadas em 15/07/2026, dando continuidade ao monitoramento das respectivas soluções.

QUADRO 1 – Resumo da Situação das Não Conformidades Relatório ARPE/CTR Nº 04/2025

| NÃO CONFORMIDADE | INFORMAÇÃO SOCICAM | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| GAR 13 - Vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal com desprendimento da cobertura de concreto da armadura de aço (evidência de desgaste nas vigas necessitando de manutenção estrutural) | O setor de compras está solicitando orçamentos para execução, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão de execução para jun/2026. | SANADA |
| GAR 14 - Viga deteriorada na fachada lateral com armadura de ferro exposta no pátio de manobras do Terminal. | O setor de compras está solicitando orçamentos para execução, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para jun/2026. | PENDENTE |
| CAR 13 - Placas cimentícias do teto apresentando descolamentos no pátio de manobras do Terminal. | O setor de compras está solicitando orçamentos para execução da obra, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para jun/2026. | PENDENTE |
| CAR 14 - Viga da testeira no pátio de manobras do Terminal com rachaduras próximas às juntas de dilatação (evidência de desgaste necessitando de manutenção estrutural). | O setor de compras está solicitando orçamentos para execução da obra, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para jun/2026. | PENDENTE |
| TIP 07 - Base do suporte da sinalização em braile enferrujada e com informações desatualizadas na área de embarque e desembarque do Terminal. | O setor de compras está solicitando orçamentos para atualização das informações e confecção de nova base de informações, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para jun/2026. | PENDENTE |
| TIP 08 - Pia com vazamento e saboneteira ausente no banheiro masculino para PCD localizado no térreo do Terminal. | Serviço realizado, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para set/2025. | PENDENTE |
| TIP 09 - Pintura da fachada do pátio interno do Terminal apresentando desgaste. | O setor de compras está solicitando orçamentos para realização da pintura, segundo a Carta SAP 005/2025, com previsão para jun/2026. | PENDENTE |

### 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As vistorias técnicas, realizadas em 15 de julho de 2026, bem como as análises apresentadas neste 3º Relatório de Monitoramento do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 04/2025, indicam que permanecem 2 Não Conformidades ainda sem solução definitiva.

Diante desse resultado, considera-se necessário que a ARPE continue realizando vistorias até que a Concessionária efetive a execução dos serviços para correção das Não Conformidades identificadas.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Alcides Vieira de Azevedo Bezerra

Analista de Regulação

Matrícula nº 40672015/01

Cícero Ronaldo Mendes de Andrade Júnior

Analista de Regulação

Matrícula nº 3485510/02

Ciente e de acordo.

Cristiano da Silva Paes

Coordenador(a) de Transportes e Rodovias

Matrícula nº xxxxxxx/xx

### APÊNDICE ÚNICO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM JULHO, 2026

GAR 13 – Vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal com desprendimento da cobertura de concreto da armadura de aço.

|  | Foto 02 – As vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal de Garanhuns foram devidamente refeitas. |
| --- | --- |

GAR 14 – Viga deteriorada na fachada lateral com armadura de ferro exposta no pátio de manobras do Terminal.

|  | Foto 04 – A viga da fachada lateral permanece apresentando armadura de ferro exposta. |
| --- | --- |